RONDA

Sistema de gestión para bares

Propuesta comercial

Digitalización de la administración del bar

| Dirigida a | [Nombre de la propietaria] — [Nombre del bar], Bogotá D.C., Colombia |
| --- | --- |
| Presentada por | Richard Malagón |
| Contacto | 311 575 9679 · malagonrichar13@gmail.com |
| Fecha | 17 de agosto de 2026 |
| Validez de la oferta | 30 días calendario |
| Demostración en línea | [enlace de la demostración] |

1. En una página

Hoy [Nombre del bar] se administra con cuaderno, memoria y confianza. Eso funciona mientras usted está presente, pero deja tres huecos: no se sabe con certeza cuánto se vendió, no se sabe qué se está acabando hasta que un cliente pide algo que no hay, y no se sabe cuánto quedó realmente al final del mes.

Ronda es un sistema hecho para bares como el suyo: mesas, cuentas, inventario, ventas, gastos y cierre de caja en una sola pantalla, en español, sencillo de usar por cualquier persona del equipo y sin cambiar la forma de trabajar del negocio.

Lo que usted obtiene, desde la primera noche:

- Saber cuánto vendió hoy, sin esperar al cierre.

- Ver qué mesa está ocupada y cuánto debe cada una, en tiempo real.

- Recibir aviso antes de quedarse sin producto.

- Tener el historial completo de ventas, con su comprobante.

- Cerrar la caja con una diferencia calculada, no estimada.

- Ver cuánto entró, cuánto salió y cuánto le quedó cada mes.

- Que su personal vea solo lo que le corresponde.

Ya lo puede probar La demostración está en línea y funciona con datos de ejemplo: [enlace de la demostración]. Puede abrir una mesa, agregar productos, cobrar, ver el comprobante y revisar el balance del mes.

2. El problema que resolvemos

Estas son preguntas que hoy el bar no puede responder con exactitud:

| Pregunta | Hoy | Con Ronda |
| --- | --- | --- |
| ¿Cuánto vendí hoy? | Al cierre, contando | En tiempo real |
| ¿Cuánto debe la mesa 4? | En el cuaderno | En la pantalla |
| ¿Qué se está acabando? | Cuando falta | Con aviso anticipado |
| ¿Qué es lo que más vendo? | Por intuición | Con datos |
| ¿A qué hora se mueve el bar? | Por intuición | Gráfico por hora |
| ¿Cuadró la caja? | Aproximado | Diferencia exacta |
| ¿Cuánto me quedó este mes? | Difícil de saber | Un solo número |

El costo de no saber

En un bar, las pérdidas no aparecen de golpe: se van en pequeñas fugas diarias — cuentas mal sumadas, producto que sale sin registrar, mesas que se van sin pagar completo, compras hechas a destiempo. Un cálculo conservador:

| Concepto | Estimado mensual |
| --- | --- |
| Diferencias de caja (aprox. $25.000 por noche) | $ 750.000 |
| Producto que sale sin registrar | $ 400.000 |
| Ventas perdidas por quedarse sin producto | $ 350.000 |
| Total estimado que hoy se pierde | $ 1.500.000 |

No hace falta que las cifras sean exactas: basta con que la mitad lo sea para que el sistema se pague solo varias veces al mes.

3. Qué incluye el sistema

| Módulo | Qué hace | Para qué le sirve |
| --- | --- | --- |
| Mesas | Estado del salón, cuentas abiertas, tiempo y mesero | Saber qué pasa en el salón |
| Pedidos | Carta por categorías, toque para agregar | Tomar el pedido sin papel |
| Cobro | Efectivo, tarjeta, transferencia, Nequi, propina y cambio | Cobrar sin equivocarse |
| Comprobante | Documento del bar, imprimible | Respaldo para el cliente |
| Inventario | Existencias, mínimos y alertas de reposición | No quedarse sin producto |
| Productos | Carta, precios, costos y ganancia por producto | Saber qué deja plata |
| Ventas | Historial completo con filtros por fecha y mesa | Revisar cualquier día |
| Gastos | Compras, arriendo, nómina, servicios y cuentas por pagar | Controlar lo que sale |
| Balance | Entró, salió y quedó, mes a mes y día a día | Saber cuánto ganó |
| Caja | Arqueo del turno y diferencia de caja | Cuadrar todas las noches |
| Reportes | Lo más vendido, horas pico, mejor día | Comprar y programar mejor |
| Empleados | Roles y permisos por usuario | Cuidar su información |

Funciona en lo que ya tiene

El sistema abre en el navegador de un computador, una tablet o un celular. No requiere instalar programas ni comprar equipos especiales.

4. Qué pasa si se va el internet

Es la pregunta correcta: un bar no puede dejar de vender porque falle la conexión. El sistema se entrega preparado para seguir trabajando sin internet.

- La aplicación se instala en el equipo del bar y guarda las operaciones localmente: se puede seguir abriendo mesas, tomando pedidos y cobrando.

- Cuando vuelve la conexión, todo lo registrado se sincroniza automáticamente con el servidor, sin que nadie tenga que hacer nada.

- Si son varios equipos, el punto principal del bar (barra o caja) hace de centro: los demás se conectan a él por la red local, que sigue funcionando aunque el proveedor de internet falle.

- Los comprobantes se imprimen desde la impresora del bar, que trabaja en la red local y tampoco depende de internet.

Recomendación de contingencia Para que la caída de la luz tampoco lo detenga, se recomienda una UPS pequeña para el equipo de caja y la impresora. Con eso, el bar sigue operando con normalidad.

5. Alcance del servicio

Incluye

- Configuración del bar: mesas, zonas, usuarios y roles.

- Carga de la carta completa con precios y costos.

- Carga del inventario inicial y de los mínimos de cada producto.

- Personalización del comprobante con los datos del establecimiento.

- Capacitación al equipo (dos sesiones) y guía impresa.

- Acompañamiento presencial la primera noche de operación.

- Soporte y ajustes menores durante el primer mes.

- Copias de seguridad automáticas de la información.

No incluye

- Facturación electrónica ni reportes tributarios ante la DIAN.

- Integración con datáfonos o pasarelas de pago.

- Integración con plataformas de domicilios.

Sobre la facturación electrónica El bar hoy no factura electrónicamente y el sistema no se presenta como una solución tributaria. Lo que emite es un comprobante interno del establecimiento, y así lo dice el propio documento. Si en el futuro la DIAN lo exige o usted lo necesita, se integra con un proveedor autorizado y se cotiza por separado.

6. Cronograma de implementación

| Etapa | Qué se hace | Tiempo |
| --- | --- | --- |
| 1. Levantamiento | Visita al bar, carta, precios, mesas y forma de trabajo | 2 días |
| 2. Configuración | Carga de productos, inventario, usuarios y comprobante | 1 semana |
| 3. Pruebas | Revisión con usted de precios y funcionamiento | 2 días |
| 4. Capacitación | Dos sesiones con el equipo (meseros y caja) | 2 días |
| 5. Arranque | Primera noche en operación con acompañamiento | 1 noche |
| 6. Ajustes | Correcciones y afinamiento del primer mes | 4 semanas |

Tiempo total hasta la puesta en marcha: entre tres y cuatro semanas.

7. Inversión

Dos alternativas, según qué tanto quiera controlar desde el primer día. La mensualidad incluye alojamiento del sistema, copias de seguridad, soporte y mejoras.

|  | Plan Barra | Plan Negocio (recomendado) |
| --- | --- | --- |
| Mesas, pedidos y cobro | Sí | Sí |
| Comprobante de venta | Sí | Sí |
| Historial de ventas | Sí | Sí |
| Cierre de caja | Sí | Sí |
| Inventario y alertas | No | Sí |
| Costos y ganancia por producto | No | Sí |
| Gastos y cuentas por pagar | No | Sí |
| Balance mensual | No | Sí |
| Reportes del negocio | No | Sí |
| Permisos por rol | Básicos | Completos |
| Implementación (pago único) | $ 900.000 | $ 1.400.000 |
| Mensualidad | $ 120.000 / mes | $ 190.000 / mes |

Opción de prueba

Si prefiere empezar de a poco: plan piloto de cuatro semanas por $ 400.000, con la carta cargada y capacitación incluida. Si decide continuar, ese valor se abona a la implementación.

Forma de pago

- 50 % al aceptar la propuesta y 50 % en la puesta en marcha.

- La mensualidad empieza a cobrarse el segundo mes de operación.

- Sin cláusula de permanencia: puede cancelar avisando con 30 días.

- Si cancela, se le entrega toda su información en un archivo de Excel.

8. Soporte y garantía

- Soporte por WhatsApp y teléfono de lunes a domingo, en horario del bar.

- Atención de fallas críticas (que impidan vender) el mismo día.

- Copias de seguridad automáticas diarias.

- Correcciones de errores sin costo mientras el servicio esté activo.

- Cambios de precios, productos y usuarios los hace usted misma, sin depender de nadie.

Compromiso Si durante el primer mes el sistema no le sirve para administrar el bar, se suspende el servicio y no se cobran mensualidades adicionales.

9. El siguiente paso

- Revisar juntos la demostración en el bar (30 minutos).

- Elegir el plan y confirmar la fecha de arranque.

- Levantamiento de la carta y los precios reales del negocio.

- Capacitación del equipo y primera noche acompañada.

Si le parece bien, podemos empezar el levantamiento esta misma semana y tener el sistema funcionando antes del próximo fin de semana grande.

Aceptación

Firmando este documento se acepta la propuesta en el plan seleccionado:

| Plan seleccionado | Fecha de inicio | Valor acordado |
| --- | --- | --- |

| _______________________________ | _______________________________ |
| --- | --- |
| [Nombre de la propietaria] | Richard Malagón |
| [Nombre del bar] | 311 575 9679 · malagonrichar13@gmail.com |

Esta propuesta es de carácter comercial y no constituye un documento tributario. Los valores están expresados en pesos colombianos e incluyen todos los conceptos descritos.